# FinTrace-CN 研究报告纠错核查智能体竞赛实施计划

北京市大学生金融人工智能竞赛  初赛收敛方案

本计划用于将现有 FinTrace-CN 项目收敛为一套可展示、可核验、可复现的研究报告纠错核查 Agent。项目主选赛题为研究报告纠错核查，并以财务报告分析为事实和计算基础，以估值复算作为可选加分能力。

核心结论：不重写已有的文档解析、财务规范化、证据链和确定性校验器；将它们收敛为由 Agent 调用的受控工具，并以一条完整的研报核查流程作为唯一主展示。

# 一 项目定位与范围

## 1 项目定位

项目名称：FinTrace-CN 面向 A 股研究报告的可追溯智能核查 Agent。

项目定义：系统读取原始财务材料和研究报告草稿，由大语言模型驱动的 Agent 识别核查任务并调用受控工具，完成事实提取、口径统一、财务与估值复算、引用定位和结果生成。每一条确认错误均可回到原文、数据、公式和执行记录。

## 2 选题范围

| 层级 | 竞赛选题 | 在系统中的作用 | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线 | 5 研究报告纠错核查 | 最终业务闭环与展示重点 | 必须完成并稳定演示 |
| 支撑 | 2 上市公司财务报告分析 | 提供收入、利润、现金流、期间和口径事实 | 必须保留为核查依据 |
| 加分 | 4 自动化估值建模 | 复算 PE PB PS 与可验证目标价输入 | 仅做核查 不做完整 DCF |
| 暂缓 | 6 7 3 等其他方向 | 备忘录 质量评估 产业链等独立产品方向 | 不进入初赛主流程 |

## 3 明确不纳入初赛主线的内容

每日复盘与行情产品

买方投资备忘录

产业链影响分析

多智能体和 MCP 服务化

完整 DCF 流水线

投资逻辑脆弱性和时间重验证

对抗评测的产品化展示

# 二 业务流程与 Agent 边界

原始年报或公告 + 研究报告草稿 ↓ 文档解析 → 财务事实规范化 → Agent 任务规划 ↓ 主张提取 → 工具调用 → 确定性核验与复算 ↓ 错误清单 → 证据定位 → 修改建议 → 审计记录

## 1 Agent 做什么

识别研报中收入、利润、同比、估值、引用、因果陈述等待核查主张。

将主张拆成可验证任务，并在允许的工具集合中选择下一步。

材料缺失、期间不明确或证据不足时，输出无法核验或待人工复核。

将已经验证的结果组织为结构化核查报告和简明修改建议。

## 2 Agent 不做什么

不自行创造财务数字、来源、页码或证据。

不自行计算同比、环比、PE、PB、PS 或单位换算。

不自行决定事实是否成立，或绕过 Validator 输出结论。

不将预测、分析师观点和可验证历史事实混为一谈。

## 3 执行控制

采用单 Agent、受控工具调用和有限步数执行。建议每个任务最多 8 至 12 次工具调用，默认在本地材料和版本化快照中运行，不依赖互联网。模型负责任务理解与编排，确定性代码负责事实、计算、证据和最终放行。

# 三 核心工具与输出

| 工具 | 职责 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| register_documents | 登记文件 哈希 类型 来源和研究截止日 | P0 |
| parse_document | 解析 PDF 表格 扫描件和研报草稿 | P0 |
| extract_financial_facts | 抽取收入 利润 现金流 股本等事实 | P0 |
| normalize_financial_facts | 统一单位 期间 币种和统计口径 | P0 |
| extract_report_claims | 从研报原句提取结构化待核查主张 | P0 |
| check_report_claims | 确定性规则核验并生成 finding | P0 |
| locate_evidence | 定位原文页码 表格位置和 Evidence ID | P0 |
| recalculate_valuation | 复算可验证估值倍数和输入关系 | P1 |
| generate_checker_report | 生成 JSON Markdown 和导出结果 | P0 |

## 1 每条核查结果的必要字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| finding_id 与 check_type | 唯一编号和错误类型，例如 unit_error 或 period_error |
| draft_claim 与 draft_location | 研报原句及其页码或段落位置 |
| status 与 severity | 确认错误 警告 无法核验 观点预测 核验通过及严重等级 |
| expected_value | 正确数值 单位 期间和口径 |
| evidence | 原始材料 document_id 页码和 Evidence ID |
| calculation | 公式 输入与程序化复算结果 |
| suggestion | 可直接执行的修改建议 |

## 2 首批稳定覆盖的错误类型

初赛主展示优先覆盖八类：数值错误、单位错误、期间错误、统计口径错误、同比或环比计算错误、估值倍数复算错误、缺失或错误引用、错误页码或来源定位失败。

后续加分类型包括：过期引用、重述后仍使用旧值、因果断言证据不足、预测值与历史事实混淆、金融机构估值方法不适用。

# 四 产品界面与演示设计

| 页面 | 评委可见内容 | 主要目标 |
| --- | --- | --- |
| 案例与材料 | 原始材料 草稿 文件哈希 数据版本 研究截止日 | 明确受控数据来源 |
| 智能核查 | 任务计划 工具调用 进度 成功或警告状态 | 证明系统是 Agent 而非普通 OCR |
| 核查结果 | 错误类型 原句 正确值 原因 修改建议 | 形成业务交付物 |
| 证据与复算 | PDF 页码 Evidence ID 规范化过程 公式 | 证明结论可回溯 |
| 审计轨迹与导出 | 文件访问 工具记录 计算记录 Prompt 版本 输出哈希 | 证明过程可复现 |

竞赛版应隐藏研究总览、每日复盘、市场行情、独立同行估值、任务中心、评测与消融及实验 Demo 页面。它们可以保留代码兼容性，但不应分散评委注意力。

# 五 现有代码的收敛策略

| 模块 | 建议 | 竞赛中的角色 |
| --- | --- | --- |
| src/cn/checker | 保留并优先打磨 | 研报核查的确定性核心 |
| src/cn/documents | 保留 | 原始材料和草稿解析 |
| src/cn/normalization 与 analysis | 保留 | 单位 期间 口径和财务复算 |
| evidence validation runs | 保留 | 证据链 校验和审计复现 |
| valuation 与 peer_workflow | 保留为可选工具 | 估值核验加分项 |
| daily_review memo industries | 从比赛入口隐藏 | 后续产品方向 |
| acme graph proof temporal fragility finfuzz | 保留为内部或答辩备选 | 不单独作为初赛模块 |

对外统一使用“证据链与复核记录”这一术语。Evidence Ledger、Claim Evidence Graph 和 Financial Claim Passport 可以保留内部实现，但不宜在首轮演示中以三套并列概念出现。

# 六 测试与演示数据

准备一套完全离线的固定演示材料，并为每个案例人工维护金标预期结果。合成植入错误集只能说明合成测试表现，不得表述为真实研报准确率。

| 金标案例 | 重点验证 |
| --- | --- |
| 正确研报 | 零误报 不为展示效果而乱报错 |
| 单位错误 | 元 万元 亿元的换算与正确修改建议 |
| 期间错误 | 年报 半年报 单季 TTM 混用识别 |
| 口径错误 | 合并 母公司 归母 扣非等统计口径识别 |
| 计算错误 | 同比 环比或 PE PB 等程序化复算 |
| 引用错误或数据过期 | 来源 页码 重述和无法核验状态 |

# 七 十天实施排期

| 日期 | 重点工作 | 当日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 8 日 | 冻结范围 保护现有改动 确定演示材料 | 范围说明与材料清单 |
| 10 月 9 日 | 固定端到端主流程和金标结果 | 一套可复跑案例 |
| 10 月 10 日 | 收敛 Agent 工具链与运行记录 | 工具列表和执行轨迹 |
| 10 月 11 日 | 完成结构化 CheckerReport | 错误清单和 JSON 输出 |
| 10 月 12 日 | 完成证据与复算跳转 | 原句 页码 公式展示 |
| 10 月 13 日 | 收敛为五页竞赛 UI | 竞赛版工作台 |
| 10 月 14 日 | 完善审计记录与导出 | Manifest 与 Markdown 导出 |
| 10 月 15 日 | 离线测试 演示彩排 代码冻结 | 测试记录和录屏候选版 |
| 10 月 16 日 | 完成计划书和五分钟视频 | PDF 与视频初版 |
| 10 月 17 日 | 模拟答辩与提交检查 | 最终源码包和材料 |
| 10 月 18 日 | 提交 | 提交清单确认 |

# 八 团队分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| Agent 与后端负责人 | 任务编排 工具契约 API 运行日志 |
| 金融规则负责人 | 指标口径 错误规则 修改建议与适用边界 |
| 文档智能负责人 | PDF 表格解析 主张提取 原文定位 |
| 前端与演示负责人 | 五页工作台 结果可视化 视频与答辩 |
| 测试与材料负责人 | 金标案例 离线测试 计划书 第三方清单 |

# 九 五分钟视频建议

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00 至 0:25 | 说明研报数字 口径和引用难以人工高效复核的问题 |
| 0:25 至 0:50 | 展示 Agent 工具 证据 Validator 的整体架构 |
| 0:50 至 1:25 | 展示受控环境中的年报 公告与含错草稿 |
| 1:25 至 2:10 | 展示 Agent 任务计划和工具调用 |
| 2:10 至 3:20 | 展示数值 单位 期间 引用和估值等纠错结果 |
| 3:20 至 4:05 | 点击一条错误 回到 PDF 页码并展示公式复算 |
| 4:05 至 4:35 | 展示日志 哈希 Validator 和离线复跑 |
| 4:35 至 4:50 | 总结系统用工具和证据核查 而非凭模型猜测 |

# 十 提交前验收清单

□ 从自然语言研报草稿中提取可核查主张，并保留逐字原句与页码。

□ 使用至少一个大语言模型作为 Agent 的任务理解和工具编排引擎。

□ 稳定覆盖数值、单位、期间、口径、计算、估值和引用等核心核查。

□ 每条确认错误均能定位研报原句和原始财务材料。

□ 每条数值类错误均能展示程序化计算过程和输入证据。

□ 证据不足时输出无法核验或待人工复核，而不是编造结论。

□ 在本地封闭或半封闭环境中完整运行，并保存文件、工具、计算和结果日志。

□ 默认测试离线运行，不依赖网络、密钥、缓存或实时行情。

□ 不将合成演示数据、干跑结果或模型叙述表述为真实金融事实或真实模型效果。

□ 提交包不含密钥、.env、受版权限制原始材料、虚拟环境或 node_modules。

# 十一 第一周优先级

选择并冻结一组原始材料与含错研报草稿，建立人工金标。

将现有 checker 流程接入受控 Agent 工具调用，保留确定性核验边界。

将工作台收敛为案例材料、智能核查、核查结果、证据复算、审计导出五页。

完成至少六个离线金标案例，并将结果接入测试。

录制完整端到端流程，先保证稳定性，再优化界面和叙事。