# FinTrace CN 可追溯金融研究报告智能核查系统

北京市大学生金融人工智能竞赛  初赛项目计划书

| 项目字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | FinTrace CN 可追溯金融研究报告智能核查系统 |
| 队伍名称 | 〈待填〉 |
| 学校 / 学院 | 〈待填〉 |
| 团队成员 | 〈待填，3 至 5 人〉 |
| 指导老师 | 〈待填，晋级决赛后配备〉 |
| 文档版本 | v2.2 · 2026-10-15 |

# 一 项目摘要

FinTrace CN 面向 A 股研究报告中最容易造成投资判断偏差的环节：财务数据、指标口径、估值倍数与引用依据在多份材料之间发生错配。系统以研究报告草稿和原始财务材料为输入，由大语言模型识别待核查主张并组织工具调用，再由本地确定性程序完成数据比对、期间与单位换算、公式复算、证据定位和修改建议生成。

项目不把大模型生成的文字直接当作金融事实。每项确认问题都必须包含研报原句、来源材料、页码或证据编号、核验规则或计算过程，以及可直接执行的修改建议。材料缺失、口径无法对齐或模型提取不充分时，系统明确输出“待人工复核”或“无法核验”。

本项目主选赛题为“研究报告纠错核查”，并以“上市公司财务报告分析”提供事实底座，以“自动化估值建模”提供可验证的估值复算能力。最终交付物是一套可本地运行的智能核查原型、一组可复现样例、结构化核查报告与完整审计记录。

# 二 业务需求与问题定义

## 1 真实投研工作中的核查负担

研究报告通常同时引用年报、季报、临时公告、行业材料和估值假设。人工复核需要在不同文件、不同期间、不同单位和不同统计口径之间反复跳转。常见失误并非复杂建模错误，而是“亿元和万元混用”“年报与单季混用”“归母与扣非口径混用”“同比公式写错”“估值分子分母不一致”以及“引用无法回溯”。这类问题会直接削弱研究结论的可信度。

## 2 现有方法的不足

| 方法 | 主要不足 | 本项目的改进 |
| --- | --- | --- |
| 人工逐页核查 | 专业性强但耗时高，难保留完整复核轨迹 | 将重复比对、换算与定位交给程序，保留人工判断 |
| 通用 OCR 或文档问答 | 可读文本但难判断期间、口径与计算关系 | 建立金融事实规范化与确定性校验链 |
| 纯大模型审稿 | 可能产生幻觉，结果难解释、难复现 | 模型只做主张提取和任务编排，不直接裁决事实 |

## 3 项目目标

在受控数据环境中，自动从研究报告草稿中识别可验证的财务、估值和引用主张。

对数值、单位、期间、口径、计算、估值与引用等高频问题形成带证据的核查结论。

将模型推理、工具调用、数据访问、计算过程和最终结果全部记录，支持复核与复现。

输出面向研究员的修改建议，而非仅输出“对”或“错”的聊天式回答。

## 4 与竞赛评审要求的对应关系

| 竞赛关注点 | 本项目的可见交付 | 评委核验方式 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 从材料登记到结构化核查报告的完整流程 | 现场输入样例，查看任务轨迹与最终报告 |
| 数据与计算准确性 | 财务事实对象、单位期间约束、程序化公式与人工金标 | 抽取任一错误，回看输入、公式和结果 |
| 分析逻辑与专业性 | 区分事实、计算错误、证据不足和需人工判断的观点 | 查看错误类别、适用边界与修改建议 |
| 可追溯与可复现 | 文件哈希、页码、Evidence ID、规则与运行日志 | 替换草稿或重复运行，核查结果链条 |
| 创新与应用价值 | 大模型负责理解编排，确定性规则负责事实裁决 | 对比纯 OCR 或纯聊天式审稿的输出 |

# 三 项目定位与范围

## 1 项目定位

项目名称：FinTrace-CN 面向 A 股研究报告的可追溯智能核查 Agent。

项目定义：系统读取原始财务材料和研究报告草稿，由大语言模型驱动的 Agent 识别核查任务并调用受控工具，完成事实提取、口径统一、财务与估值复算、引用定位和结果生成。每一条确认错误均可回到原文、数据、公式和执行记录。

## 2 选题范围

| 层级 | 竞赛选题 | 在系统中的作用 | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线 | 5 研究报告纠错核查 | 最终业务闭环与展示重点 | 必须完成并稳定演示 |
| 支撑 | 2 上市公司财务报告分析 | 提供收入、利润、现金流、期间和口径事实 | 必须保留为核查依据 |
| 加分 | 4 自动化估值建模 | 复算 PE PB PS 与可验证目标价输入 | 仅做核查 不做完整 DCF |
| 暂缓 | 买方投资备忘录、研究报告质量评估、产业链影响分析 | 可作为后续扩展方向 | 不进入初赛主流程，避免功能分散 |

## 3 明确不纳入初赛主线的内容

每日复盘与行情产品

买方投资备忘录

产业链影响分析

多智能体和 MCP 服务化

完整 DCF 流水线

投资逻辑脆弱性和时间重验证

对抗评测的产品化展示

# 四 核心创新与技术路线

## 1 核心创新

| 创新点 | 具体设计 | 解决的竞赛关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 受控智能体 | 模型负责识别主张、拆分任务与选择工具；确定性模块负责事实、计算和放行 | 避免以自然语言回答替代金融核验 |
| 金融事实规范化 | 每个数值同时记录期间、单位、币种、口径、来源与证据定位 | 避免跨材料直接比较导致的伪错误 |
| 可计算的证据链 | 错误结论绑定原句、原始材料位置、输入数据、公式和结果 | 让修改建议可验证、可追溯 |
| 失败状态可见 | 材料不足、解析失败、口径冲突或模型超时时输出 blocked、partial 或人工复核 | 不以“未发现错误”冒充“核验通过” |

## 2 端到端流程

原始年报或公告 + 研究报告草稿 + 研究截止日 ↓ 文件登记与哈希 → 文档解析 → 财务事实规范化 ↓ 主张提取 → Agent 任务规划 → 受控工具调用 ↓ 确定性核验与复算 → 证据定位 → 修改建议 → 审计记录

## 3 Agent 的职责边界

Agent 的作用不是代替分析师下结论，而是把自然语言草稿转化为一组可执行、可验证的核查任务。它必须在预定义工具集合和步数上限内运行，所有工具返回统一状态：ok、partial、blocked 或 error。

## Agent 做什么

识别研报中收入、利润、同比、估值、引用、因果陈述等待核查主张。

将主张拆成可验证任务，并在允许的工具集合中选择下一步。

材料缺失、期间不明确或证据不足时，输出无法核验或待人工复核。

将已经验证的结果组织为结构化核查报告和简明修改建议。

## Agent 不做什么

不自行创造财务数字、来源、页码或证据。

不自行计算同比、环比、PE、PB、PS 或单位换算。

不自行决定事实是否成立，或绕过 Validator 输出结论。

不将预测、分析师观点和可验证历史事实混为一谈。

## 执行控制

采用单 Agent、受控工具调用和有限步数执行。建议每个任务最多 8 至 12 次工具调用，默认在本地材料和版本化快照中运行，不依赖互联网。模型负责任务理解与编排，确定性代码负责事实、计算、证据和最终放行。

# 五 系统架构与核心能力

| 能力层 | 主要功能 | 输出或控制点 |
| --- | --- | --- |
| 材料登记 | 登记文件哈希、来源、材料类型与研究截止日 | 受控数据范围与可复现输入快照 |
| 文档解析 | 解析 PDF、复杂表格、扫描件与研报草稿 | 文本片段、表格位置与解析状态 |
| 金融事实处理 | 抽取收入、利润、现金流、股本等事实并统一单位、期间和口径 | 可比较的标准化金融事实 |
| 主张理解与任务规划 | 从研报原句中识别待核查主张，并组织受控工具调用 | 结构化核查任务与调用轨迹 |
| 确定性核验 | 完成数值比对、公式复算、估值核验和引用检查 | 错误类型、正确值、规则与严重等级 |
| 证据与报告 | 定位原文页码和证据编号，生成修改建议及结构化报告 | 可回跳证据、审计记录和导出文件 |

## 1 每条核查结果的必要字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| finding_id 与 check_type | 唯一编号和错误类型，例如 unit_error 或 period_error |
| draft_claim 与 draft_location | 研报原句及其页码或段落位置 |
| status 与 severity | 确认错误 警告 无法核验 观点预测 核验通过及严重等级 |
| expected_value | 正确数值 单位 期间和口径 |
| evidence | 原始材料 document_id 页码和 Evidence ID |
| calculation 与 suggestion | 公式、输入、程序化复算结果与可直接执行的修改建议 |

## 2 首批稳定覆盖的错误类型

初赛主展示优先覆盖八类：数值错误、单位错误、期间错误、统计口径错误、同比或环比计算错误、估值倍数复算错误、缺失或错误引用、错误页码或来源定位失败。

后续加分类型包括：过期引用、重述后仍使用旧值、因果断言证据不足、预测值与历史事实混淆、金融机构估值方法不适用。

# 六 产品界面与交付形态

| 页面 | 评委可见内容 | 主要目标 |
| --- | --- | --- |
| 案例与材料 | 原始材料 草稿 文件哈希 数据版本 研究截止日 | 明确受控数据来源 |
| 智能核查 | 任务计划 工具调用 进度 成功或警告状态 | 证明系统是 Agent 而非普通 OCR |
| 核查结果 | 错误类型 原句 正确值 原因 修改建议 | 形成业务交付物 |
| 证据与复算 | PDF 页码 Evidence ID 规范化过程 公式 | 证明结论可回溯 |
| 审计轨迹与导出 | 文件访问 工具记录 计算记录 Prompt 版本 输出哈希 | 证明过程可复现 |

竞赛版应隐藏研究总览、每日复盘、市场行情、独立同行估值、任务中心、评测与消融及实验 Demo 页面。它们可以保留代码兼容性，但不应分散评委注意力。

# 七 技术可行性与工程实现

原型采用“模型理解 + 受控工具 + 确定性规则 + 证据留痕”的分层实现。该设计避免把大模型作为唯一事实来源，同时保留模型处理非结构化语言和多步骤任务的优势。核心处理在本地或半封闭环境运行，第三方模型仅在被允许的范围内用于主张抽取与任务编排。

| 工程层 | 实现重点 | 竞赛价值 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 文档登记、文件哈希、解析结果缓存和版本化材料快照 | 保证输入可核验，避免同名文件或版本漂移 |
| 金融规则层 | 单位、期间、口径、同比环比、估值倍数和引用核验规则 | 保证结论可计算、可解释，不依赖模型猜测 |
| Agent 编排层 | 受限工具清单、步数上限、状态机和失败处理 | 体现智能体的任务组织能力与执行审慎性 |
| 证据与审计层 | 原句、页码、证据编号、公式输入输出、Prompt 与运行日志 | 满足竞赛对可追溯、可复现的要求 |
| 交互展示层 | 材料、智能核查、核查结果、证据复算、审计导出五个视图 | 让评委在短时间内看见完整闭环 |

## 1 技术选型原则

模型可替换：通过统一接口接入国产或兼容模型，提交材料中明确模型名称、版本、调用方式和使用范围。

规则可验证：所有会影响数值、期间、单位、口径和估值结论的处理均由确定性代码执行。

依赖可复现：提供依赖文件、环境说明、示例数据与一键运行命令；不打包密钥、商业软件源代码或受版权限制材料。

# 八 评测设计与演示数据

准备一套完全离线的固定演示材料，并为每个案例人工维护金标预期结果。合成植入错误集只能说明合成测试表现，不得表述为真实研报准确率。

| 金标案例 | 重点验证 |
| --- | --- |
| 正确研报 | 零误报 不为展示效果而乱报错 |
| 单位错误 | 元 万元 亿元的换算与正确修改建议 |
| 期间错误 | 年报 半年报 单季 TTM 混用识别 |
| 口径错误 | 合并 母公司 归母 扣非等统计口径识别 |
| 计算错误 | 同比 环比或 PE PB 等程序化复算 |
| 引用错误或数据过期 | 来源 页码 重述和无法核验状态 |

## 1 评测原则与指标

评测分为“系统能力评测”和“现场演示验证”两层。系统能力评测使用人工标注的固定案例，评估模型是否完整提取待核查主张，以及确定性校验器是否正确识别错误、控制误报并给出可追溯证据。现场演示验证强调一次真实流程的稳定运行、证据可回跳和失败状态可见。

| 维度 | 指标 | 核验方式 |
| --- | --- | --- |
| 主张提取 | 可核查主张覆盖率、无效主张率 | 与人工金标逐项比对，单列无法解析内容 |
| 错误识别 | 错误召回率、错误精确率、误报数 | 按错误类型统计，不将警告混入确认错误 |
| 数值与计算 | 数值一致率、单位和期间换算正确率、公式复算正确率 | 由程序和人工抽检双重确认 |
| 证据可追溯 | 证据定位成功率、页码或 Evidence ID 完整率 | 随机抽取结果回跳至原始材料 |
| 运行稳定性 | 离线复跑成功率、失败状态显式率、日志完整率 | 在同一版本数据和依赖下重复运行 |

## 2 金标构建与边界控制

每个案例由团队成员先对照原始财务材料建立人工金标，再由另一名成员复核错误类别、正确值、期间、单位和证据位置。对于预测、主观判断、产业观点等不可由原始材料直接验证的表述，金标不强行标记为“错误”，而是标记为“观点”“预测”或“需补充依据”。这保证评测只评价系统承诺解决的问题。

# 九 已完成的受控运行案例

已完成一条受控端到端核查：以本地 2024 年年报作为参考材料，以自建含错研究草稿为待核查对象；DeepSeek 模型仅承担逐句 Claim 提取，数值比对、单位与期间换算、引用核验、错误判定和证据定位均由本地确定性模块完成。

| 运行维度 | 结果 |
| --- | --- |
| 模型调用 | DeepSeek V4.1 Flash，提取阶段按 6 句一批运行 |
| 提取覆盖 | 10 条 Claim，未提取 0；7 句为标题或非数值叙述 |
| 核查输出 | 8 项错误、9 项风险提示；保留原句、错误类型、建议与证据索引 |
| 代表性问题 | 收入数值、利润单位、同比、口径、估值、引用、研发费用期间 |
| 可复现性 | JSON 记录模型与覆盖状态 |

该案例用于证明系统的端到端可运行性与结果可追溯性，不将单个受控案例表述为通用模型准确率。

## 1 案例的可复现条件

| 要素 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 输入材料 | 以文件哈希、材料类型、研究截止日登记；现场使用可授权的样例材料 |
| 模型角色 | 模型名称、调用范围和批处理参数写入运行记录；模型不直接产出最终错误结论 |
| 确定性规则 | 单位、期间、口径、计算和引用核验由本地代码执行，并保留规则版本 |
| 输出结果 | JSON 同时记录结果状态、主张覆盖、错误分类、证据索引和运行时间 |

现场演示将提供一份“正确草稿”和一份“含错草稿”。前者用于展示误报控制，后者用于展示从主张提取、工具调用到错误回溯的完整闭环；两者均不依赖实时行情或外部网络。

# 十 实施计划与里程碑

| 阶段 | 重点工作 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- |
| 范围冻结 | 明确核查对象、错误类型、数据边界与不纳入范围 | 范围说明、材料准入清单与人工金标规则 |
| 主流程固化 | 固定从材料登记、主张提取、工具调用到核查报告的端到端流程 | 一套可重复运行案例、工具轨迹与结构化核查报告 |
| 界面与证据完善 | 完成原句、页码、计算过程和证据索引的联动展示 | 五页竞赛工作台与可回跳证据链 |
| 评测与演示 | 执行离线测试、核验金标结果、准备正确和含错两类草稿 | 测试记录、演示脚本和现场样例 |
| 材料交付 | 整理源码、依赖、运行说明、第三方清单与项目材料 | 可复现提交包与答辩备份 |

## 1 预期成果

| 成果 | 形式 | 评审价值 |
| --- | --- | --- |
| 智能核查系统原型 | Web 工作台或命令行流程 | 可现场处理样例并展示 Agent 编排 |
| 结构化核查报告 | JSON 与可读报告 | 可扫描错误、建议与证据，便于人工复核 |
| 金标案例集 | 固定草稿、可授权材料、预期结果和测试脚本 | 可复跑、可验证，不依赖临场网络 |
| 完整源码与说明 | 任务编排、工具、Prompt、依赖和运行手册 | 满足复现、开源依赖披露与答辩追问 |

## 2 初赛阶段验收目标

以下目标用于团队自检，不将其表述为未经验证的真实市场效果或通用模型准确率。

| 验收项 | 通过标准 | 留存证据 |
| --- | --- | --- |
| 主线覆盖 | 稳定处理数值、单位、期间、口径、计算、估值和引用七类核心核查 | 金标案例、分类结果与测试记录 |
| 结论完整性 | 每条确认错误均具备原句、来源定位、规则或公式、修改建议和状态 | 结构化 JSON 与可读核查报告 |
| 复现能力 | 在固定材料、依赖与配置下重复运行，核心错误分类和证据定位保持一致 | 运行日志、输入哈希与输出摘要 |
| 审慎边界 | 材料缺失、口径冲突或证据不足时不输出确认错误结论 | blocked、partial 与人工复核样例 |
| 交付完整性 | 源码、依赖、运行说明、样例、第三方清单和展示脚本齐备 | 提交包目录与现场演示清单 |

## 3 风险控制

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| PDF 表格或扫描件解析不稳定 | 事实提取不完整 | 建立材料准入检查；解析失败转人工复核，不静默给出结论 |
| 模型调用超时或输出不合规 | 主张提取中断 | 限制批量与重试次数；记录 partial；准备离线金标演示路径 |
| 跨期跨口径数据误配 | 产生伪错误 | 事实对象强制绑定期间、单位、币种和口径；校验前拒绝混用 |
| 第三方与数据合规 | 无法提交或展示 | 提交前生成第三方清单；不打包密钥、受版权限制材料或模型权重 |

## 4 应用价值与后续拓展

在研究团队、券商研究所、资管投研和企业董办等场景中，系统可以作为“研究发布前的第二道核查工序”。它不替代研究员的观点判断，而是把反复发生的事实核对、公式复算和引用追踪沉淀为可审计流程，从而缩短复核时间并降低低级错误对研究质量的影响。

在初赛主线稳定后，系统可扩展至公告结构化提取、财报异常信号识别、估值敏感性检查和研究报告质量评估。但任何扩展均沿用同一原则：模型负责理解与组织，金融事实、计算与结论必须能够回到来源和规则。

# 十一 团队分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| Agent 与后端负责人 | 任务编排 工具契约 API 运行日志 |
| 金融规则负责人 | 指标口径 错误规则 修改建议与适用边界 |
| 文档智能负责人 | PDF 表格解析 主张提取 原文定位 |
| 前端与演示负责人 | 五页工作台 结果可视化与答辩 |
| 测试与材料负责人 | 金标案例 离线测试 计划书 第三方清单 |

# 十二 现场展示与答辩要点

| 展示环节 | 评委应看到的证据 |
| --- | --- |
| 材料登记 | 输入文件类型、哈希、研究截止日与受控数据范围 |
| 主张提取 | 模型输出的逐字原句与结构化字段，而非模型直接给出财务结论 |
| 错误核查 | 数值、单位、期间、口径、计算、估值与引用的分类结果 |
| 证据回溯 | 一条错误对应的原始年报页、事实记录与程序化公式 |
| 失败可见性 | 材料缺失、模型超时或证据不足时显示 blocked 或 partial，而不是显示核验通过 |

# 十三 提交前验收清单

□ 从自然语言研报草稿中提取可核查主张，并保留逐字原句与页码。

□ 使用至少一个大语言模型作为 Agent 的任务理解和工具编排引擎。

□ 稳定覆盖数值、单位、期间、口径、计算、估值和引用等核心核查。

□ 每条确认错误均能定位研报原句和原始财务材料。

□ 每条数值类错误均能展示程序化计算过程和输入证据。

□ 证据不足时输出无法核验或待人工复核，而不是编造结论。

□ 在本地封闭或半封闭环境中完整运行；默认测试离线运行，不依赖网络、密钥、缓存或实时行情。

□ 不将合成演示数据或模型叙述表述为真实金融事实或真实模型效果；提交包不含密钥、.env 或受版权限制原始材料。

# 十四 可复现提交包目录

建议以以下结构整理最终提交包，使评审人员无需依赖团队成员口头说明即可完成环境准备、样例复跑与结果核查。

| 目录或文件 | 应包含内容 | 评审用途 |
| --- | --- | --- |
| README 与运行说明 | 环境要求、安装步骤、启动命令、无密钥配置示例与常见失败处理 | 独立复现核心流程并降低配置成本 |
| src 与任务编排 | Agent 编排、工具调用、金融规则、数据处理与日志模块 | 核查自主开发范围与工程实现 |
| examples 与金标 | 可授权样例材料、正确与含错草稿、预期结果和测试脚本 | 离线复跑并核验误报控制 |
| output 示例 | 结构化核查结果、可读报告、审计轨迹与证据索引 | 快速理解最终业务交付物 |
| 依赖与第三方清单 | 依赖版本、模型名称与调用范围、开源项目来源及许可证 | 核查环境一致性与合规性 |